**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по модернизации котельной**

г. Кострома "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ООО «НОВАТЭК-Кострома»**, именуемое в дальнейшем *Заказчик*, в лице генерального директора Смирнова Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

**Некоммерческая организация «Костромской фонд энергосбережения»**, именуемая в дальнейшем Фонд, в лице исполнительного директора Чепикова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора.**

 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации существующей котельной в административном здании *Заказчика* по адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.88 (далее *Объект*), с целью повышения энергетической эффективности.

 1.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику денежные средства на выполнение работ в соответствии с разделом 3 и пунктом 5.1 настоящего Договора.

 1.3. Фонд обязуется зачесть Заказчику расходы на выполнение работ по модернизации существующей котельной в административном здании, по решению Правления *Фонда* от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года в учет уплаты по отчислениям на реализацию мероприятий по энергосбережению в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 7 декабря 2007 года № 275-а «О формировании источника по энергосбережению» и постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.11.2022 № 22/487 "Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый ООО "НОВАТЭК-Кострома" на территории Костромской области" на сумму денежных средств, перечисленных *Заказчиком* *Подрядчику* по данному Договору.

1.4. Объем работ, сроки выполнения работ, основные материалы и оборудование согласованы Сторонами в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору) и являются его неотъемлемой частью.

1. **Права и обязанности сторон.**

2.1. Обязанности Заказчика:

1. Перечислить Подрядчику денежные средства в сумме, указанной в разделе 3 настоящего Договора, за выполненные работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора и предоставить *Фонду* копии платежных поручений о перечислении денежных средств.
2. Оказывать помощь в решении технических и организационных вопросов.
3. *Заказчик* вправе осуществлять контроль за выполнением *Подрядчиком* работ, без вмешательства в его деятельность.
4. *Заказчик* вправе вмешиваться в деятельность *Подрядчика* в следующих случаях:

 - нарушения технологии работ по модернизации, оговоренных проектной и нормативно-технической документацией, либо если *Подрядчик* своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, правил пожарной безопасности и иных правил, необходимых при выполнении данных работ;

 - если *Подрядчик* выполняет работы с нарушением сроков производства работ, предусмотренных настоящим договором, а также, если окончание выполнения работ в срок оказывается под угрозой;

 - если *Подрядчик* допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами.

 В вышеуказанных случаях *Заказчик* вправе запретить дальнейшее проведение работ до устранения нарушений, направив *Подрядчику* письменное уведомление.

 В случае получения от *Заказчика* письменного запрета на дальнейшее проведение работ *Подрядчик* обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от *Заказчика*.

1. Осуществлять приемку выполненных работ. Подписывать акт выполненных работ по настоящему Договору в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента предоставления указанных документов *Подрядчиком,* за вычетом дней устранения недостатков, выявленных в процессе приемки.
2. Ознакомить *Подрядчика* с разработанным проектом 06.2023/80 – (разделы ТМ, ГСВ, АТМ, ЭС).
3. Ознакомить *Подрядчика* с издаваемыми локальными нормативными актами, а также вносящимися в них изменениями, в целях их соблюдения *Подрядчиком*.
	1. . Обязанности Подрядчика:
4. *Подрядчик* обязуется осуществить строительно-монтажные и пусконаладочные работы на основании проектной документации, утвержденной *Заказчиком*, в сроки, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с графиком производства работ, согласованным с *Заказчиком* (Приложение №3 договора) и предоставить *Фонду* и *Заказчику* акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
5. Исполнять требования федеральных нормативных актов, нормативных актов субъекта Российской Федерации, а также нормативных актов *Заказчика* в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. *Заказчик* обязан своевременно знакомить *Подрядчика* с издаваемыми локальными нормативными актами, а также вносящимися в них изменениями, в целях их соблюдения *Подрядчиком.*
6. *Подрядчик* обязан обеспечить выполнение работ из приобретенных материалов, своими силами и средствами (или с привлечением в необходимых случаях субподрядчиков). *Подрядчик* обязан использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации.
7. *Подрядчик* обязан незамедлительно извещать *Заказчика* о независящих от *Подрядчика* обстоятельствах:

- угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ;

- о невозможности завершения их в срок;

- о необходимости выполнения работ, требующих специальных разрешений или документов;

- о необходимости увеличения объемов работ и соответственно увеличения их стоимости по договору.

1. По завершении работ в течение 10 (Десяти) календарных дней предоставить Фонду и Заказчику акт выполненных работ.
2. Проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований, соответствующих СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ, за выполнение работниками правил техники безопасности.
3. Обеспечить организацию производства работ в соответствии с требованиями СНиП. Нести ответственность за охрану труда на выделенном *Подрядчику* участке. Обеспечить содержание и уборку территории (зоны) работ. Приемка *Заказчиком* выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения *Подрядчиком* обязанности по содержанию и уборке зоны проведения работ.
4. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки *Заказчиком*, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемого *Подрядчиком* при выполнении работ.
5. Безвозмездно исправить по требованию *Заказчика* все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы *Подрядчик* допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 7 (семи) рабочих дней, если *Заказчиком* не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.
6. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
7. При необходимости получить разрешительные документы и иметь разрешения (свидетельства) на виды работ, которые в соответствии с законодательством РФ могут потребоваться или потребуются при выполнении работ, указанных в настоящем договоре.
8. *Подрядчик* имеет право сдать *Объект* досрочно по соглашению с *Заказчиком*.

Обязанности Фонда:

2.3.1. Зачесть *Заказчику* расходы по модернизации существующей котельной в административном здании, по решению Правления *Фонда* от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 в учет уплаты по отчислениям на реализацию мероприятий по энергосбережению в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 7 декабря 2007 года № 275-а «О формировании источника по энергосбережению» и постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.11.2022 № 22/487 "Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый ООО "НОВАТЭК-Кострома" на территории Костромской области"» на сумму денежных средств, перечисленных *Заказчиком* в адрес *Подрядчика* за работы по настоящему Договору в день осуществления платежа на основании предоставленных Заказчиком копий платежных поручений согласно п. 2.1.1.

2.3.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств и своевременным выполнением работ, указанных в разделе 1 настоящего договора.

2.3.3. Осуществлять приемку выполненных работ. Согласовывать акт выполненных работ по настоящему Договору в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента предоставления указанного акта *Подрядчиком,* за вычетом дней устранения недостатков, выявленных в процессе приемки.

1. **Стоимость договора**

 3.1. Стоимость работ, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, определена на основании сводного сметного расчета (Приложение №2 к настоящему договору), согласованного *Сторонами* и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (20 %) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_копеек.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, или НДС не облагается ввиду применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

1. **Условия поставки оборудования и материалов**

 4.1. Поставка оборудования и материалов осуществляется *Подрядчиком* самостоятельно.

 4.2. Поставляемые и используемые *Подрядчиком* при производстве работ оборудование и материалы должны соответствовать требованиям проектной и нормативной документации, иметь необходимые сертификаты, подтверждающие качество оборудования и материалов. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

 4.3. При поставке оборудования и материалов на место проведения работ *Заказчик* вправе осмотреть их на предмет соответствия условиям настоящего Договора. *Заказчик* вправе провести входной контроль поставляемых и используемых *Подрядчиком* оборудования и материалов.

 4.4. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов переходит к *Заказчику* в момент сдачи – приемки работ и подписания *Заказчиком* соответствующих актов.

1. **Порядок и условия расчетов**

 5.1. Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 50 % от суммы, указанной в п. 3.1. договора – в сроки предусмотренные в п.5.2.

- окончательный расчет 50 % от суммы, указанной в п. 3.1. договора - в течение 20 рабочих дней после подписания актов выполненных работ, согласованных Фондом в соответствии с п.8.2 настоящего договора.

 5.2. Авансовый платеж в сумме, указанной в п. 5.1. Договора, подлежит оплате Заказчиком в счет выполнения работ по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты предоставления Подрядчиком Заказчику оригинала независимой (банковской) гарантии возврата авансового платежа, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и получения сообщения от банка-гаранта в адрес банка Заказчика подтверждения факта выдачи гарантии или предоставление Заказчику официального письма непосредственно от банка-гаранта в подтверждение факта выдачи гарантии. Сумма аванса не превышает сумму, на которую выдана независимая (банковская) гарантия.

 5.3. В стоимость работ входит: изучение проектно-сметной документации, поставка оборудования и материалов к месту выполнения работ, затраты на выполнение работ в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 договора), в том числе на оборудование и материалы, транспортные услуги, погрузку, разгрузку, вывоз и уборку мусора, заработную плату и начисления на нее, обеспечение качества в течение гарантийного срока, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, связанных с выполнением Договора.

 5.4. В случае если документально подтвержденная сумма расходов *Подрядчика* окажется больше суммы настоящего договора, сумма разницы *Подрядчику* не возмещается.

 5.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный *Подрядчиком* в договоре расчетный счет. Обязательство *Заказчика* по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

 5.6. Фонд уменьшает задолженность Заказчика по отчислениям на реализацию мероприятия по энергосбережению в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 7 декабря 2007 года № 275-а «О формировании источника по энергосбережению» и постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.11.2022 № 22/487 "Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый ООО "НОВАТЭК-Кострома" на территории Костромской области"» на сумму денежных средств, перечисленных *Заказчиком* в адрес *Подрядчика* за работы по настоящему Договору в день осуществления платежа в счет возмещения расходов по модернизации существующей котельной.

1. **Сроки исполнения обязательств**

6.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются *Подрядчиком* в сроки указанные в графике производства работ (Приложение №3 договора)*,* а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения Сторонами.

**Начало работ:** в течение 5 календарных дней с момента перечисления Заказчиком авансового платежа, указанного в п. 5.1., на расчетный счет *Подрядчика*.

**Окончание работ:** не позднее 30.09.2023.

6.2. Подрядчик вправе досрочно завершить работы, предусмотренные настоящим договором, предварительно известив об этом *Заказчика.*

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.

1. **Форс-мажор**

 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору и возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

 7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, если одна из сторон не направит другой стороне уведомление о своем несогласии с данным условием в письменной форме.

 7.3. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 1 месяца, Стороны совместно решают вопрос об изменении или о расторжении настоящего Договора. В этом случае ни одна из Сторон не обязана возмещать убытки, а финансовые расчеты производятся в разумный срок за фактически выполненные работы по настоящему Договору.

1. **Сдача и приемка выполненных работ**

 8.1. Подрядчик предоставляет Заказчику и Фонду акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

8.2. *Фонд* в течение 10 (десяти) календарных дней согласовывает предоставленный *Подрядчиком* акт выполненных работ, а *Заказчик* в течение 10 (Десяти) календарных дней подписывает акт выполненных работ и приобретает право собственности на результат выполненных работ. При наличии у Заказчика и Фонда обоснованных замечаний к представленным документам они возвращаются Подрядчику для исправления.

 8.3. В случае не надлежаще выполненных работ, Заказчик оформляет письменную претензию к Подрядчику с описанием всех недостатков, а Подрядчик обязуется устранить все недостатки в оговоренные сторонами сроки.

 8.4. Датой принятия выполненных работ в полном объеме считается дата подписания акта выполненных работ.

 8.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается **24** (двадцать четыре) месяца и на оборудование согласно гарантийных условий завода изготовителя данного оборудования, с даты подписания акта приемки выполненных работ. При обнаружении брака в работах или оборудовании в указанный период Подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты.

1. **Ответственность сторон**

 9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 9.2. Если *Подрядчик* после получения авансового платежа не приступит к выполнению работы или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы, *Заказчик* вправе по своему выбору:

- назначить *Подрядчику* новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет *Подрядчика*;

- потребовать уменьшения вознаграждения за работу;

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

 9.3. В случаях, когда работы выполнены *Подрядчиком* с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, *Заказчик* вправе по своему выбору:

- потребовать от *Подрядчика* безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- потребовать от *Подрядчика* соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на *Подрядчика*.

 9.4. *Подрядчик* вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением *Заказчику* причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае *Заказчик* по согласованию с *Подрядчиком* вправе назначить новый срок для выполнения работы.

 9.5. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный *Заказчиком* срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, *Заказчик* вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

 9.6. Требования, установленные выше, могут быть предъявлены в ходе выполнения работы, при ее принятии или в течение 20 дней с момента приемки работ, а если нет возможности обнаружить недостатки в указанные сроки - в течение гарантийного срока – 2 года.

 9.7. *Заказчик* вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине *Подрядчика*.

 9.8. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего договора обеспечить соблюдение условий защиты, полученной от другой Стороны информации, в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном разглашении или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами.

 9.9. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п. 6.1. настоящего Договора, *Заказчик* вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1\300 ключевой ставки Банка России от стоимости (п. 3.1. Договора) работ за каждый день просрочки.

 9.10. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

 9.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет Подрядчик.

 9.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

 9.13. Подрядчик обязан возместить убытки лицу, которому такие убытки были причинены в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

 9.14. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

**10. Соблюдение антикоррупционных требований**

 10.1. Заказчик (ООО «НОВАТЭК-Кострома») информирует другие Стороны Договора о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ООО «НОВАТЭК-Кострома» (далее - Политика). Заключением Договора Стороны подтверждают ознакомление с Политикой. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее - Коррупционные правонарушения).

 10.2. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой/других Стороны/Сторон в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другие Стороны в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее - Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой/дргих Стороны/Сторон, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой/другими Стороной/Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления.

Заказчик при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другим Сторонам, а также потребовать от виновной Стороны/Сторон возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

 10.3. Заказчик информирует Стороны договора о принципах и требованиях Кодекса поведения поставщика (далее – Кодекс). Стороны договора могут ознакомится с Кодексом на официальном сайте Заказчика по адресу https://kostroma.novatek.ru/company/politiki-kompanii.

 10.4. Заказчик информирует Стороны договора о требованиях Правил сохраняющих жизнь (далее – Правила). Стороны договора ознакомлены с Правилами и принимает их в полном объеме.

1. **Заключительные положения**

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. Претензии направляются сторонами по адресам, указанным в Договоре. Срок ответа на претензию 15 дней со дня ее получения.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются Сторонами по договору.

 11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.

 11.5. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Костромской области.

 11.6. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.

 11.7. Приложениями к настоящему договору являются:

 11.7.1. Техническое задание (Приложение №1);

 11.7.2. Сводный сметный расчет (Приложение №2);

 11.7.3. График производства работ (Приложение №3).

1. **Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Заказчик*** | ***Фонд*** |
| **ООО «НОВАТЭК-Кострома»**Юридический адрес: 156005, г. Кострома, ул. Лесная, д.37ИНН 4401017834КПП 440101001ОГРН 1024400511794ОКПО 50101120Расчетный счет №40702810229000002761в Костромском отделении № 8640 ПАО Сбербанк г. Кострома Кор. счёт: 30101810200000000623БИК 043469623Телефон: (4942) 39-52-28факс (4942) 39-52-90Адрес электронной почты: info@kostroma.novatek.ru**Генеральный директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Д.М. Смирнов** | **НКО «Костромской фонд энергосбережения»**Юридический адрес: 156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.56, помещение 61.ИНН 4443025805 КПП 440101001ОГРН 1034408617935ОКПО 41646257Расчетный счет № 40703810047100000950 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва Кор. счёт: 30101810000000000201БИК 044525201 тел/факс (4942) 35-85-82**Исполнительный директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.Н. Чепиков** |
| ***Подрядчик*** |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**КПП ОГРН Расчетный счет № в Банк Кор. счёт:БИК Тел./факс:Адрес электронной почты: **Директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |  |